Projektplanung – FitTrack

Projektname: FitTrack

Projektbeschreibung

Für unser Projekt entwickeln wir eine mehrsprachige Web-Applikation mit Datenbank. Unsere App heisst FitTrack. Mit dieser App können Nutzer ihre Trainings planen und ihren Fortschritt verfolgen. Die Idee ist, dass man nicht alles irgendwo in Notizen aufschreiben muss, sondern alles an einem Ort hat. Man kann Übungen erfassen, Workouts erstellen und später sehen, was man trainiert hat und wie man sich verbessert hat. Die App soll auf Deutsch und Englisch funktionieren. Das passt auch zu unserer ursprünglichen Projektidee.

Anforderungen

Funktionale Anforderungen

Unsere Web-Applikation soll folgende Funktionen haben:

Must Have

- Nutzer können einen Account erstellen.

- Nutzer können sich einloggen.

- Nutzer können Übungen hinzufügen.

- Nutzer können Workouts erstellen.

- Workouts werden in der Datenbank gespeichert.

- Nutzer können ihren Trainingsfortschritt sehen.

Should Have

- Kalender mit Übersicht über geplante Trainings.

- Trainings bearbeiten oder löschen.

- Mehrere Trainingspläne erstellen.

Could Have

- Fortschritt als Diagramm anzeigen.

- Profilseite.

- Lieblingsübungen speichern.

Won’t Have

- Mobile App.

- Social Features wie Freunde hinzufügen.

- Trainingsvideos.

Genauer beschriebene User-Stories

Damit unsere Anforderungen klarer sind, haben wir ein paar User-Stories genauer aufgeschrieben.

User-Story 1: Registrierung
Als Nutzer möchte ich einen Account erstellen, damit ich meine eigenen Trainings und meinen Fortschritt speichern kann.

User-Story 2: Login
Als Nutzer möchte ich mich einloggen können, damit ich auf meine Daten zugreifen kann.

User-Story 3: Übung hinzufügen
Als Nutzer möchte ich neue Übungen erfassen können, damit ich meine Trainings individuell zusammenstellen kann.

User-Story 4: Workout erstellen
Als Nutzer möchte ich ein Workout mit Datum und Übungen erstellen können, damit ich mein Training planen kann.

User-Story 5: Fortschritt sehen
Als Nutzer möchte ich sehen, welche Übungen ich gemacht habe und mit welchem Gewicht oder wie vielen Wiederholungen, damit ich meinen Fortschritt sehen kann.

User-Story 6: Kalender
Als Nutzer möchte ich meine Trainings im Kalender sehen, damit ich einen besseren Überblick habe.

Nichtfunktionale Anforderungen

Unsere App soll nicht nur funktionieren, sondern auch angenehm benutzbar sein.

- Die Web-App soll einfach und übersichtlich aufgebaut sein.

- Die App soll im Browser gut laufen, vor allem in Chrome und Edge.

- Die Daten sollen sicher gespeichert werden.

- Die App soll auf Deutsch und Englisch benutzbar sein.

- Die Benutzeroberfläche soll klar und nicht zu kompliziert sein.

- Die App soll für unser Projekt in der vorgegebenen Zeit realistisch umsetzbar sein.

Aufgabenverteilung

Wir sind zu dritt und teilen die Arbeit so auf, dass jeder einen klaren Bereich hat. Trotzdem helfen wir uns gegenseitig, wenn jemand nicht weiterkommt.

Liam, Noël, Fabio – Frontend

- Aufbau der Seiten mit Vue.js

- Login- und Register-Seite

- Seiten für Übungen, Workouts und Fortschritt

- Mehrsprachigkeit im Frontend

- Allgemeines Design und Navigation

Liam, Noël, Fabio – Backend

- Node.js / Express aufsetzen

- API-Routen erstellen

- Login und Register umsetzen

- Verbindung zwischen Frontend und Datenbank

- Fehlerbehandlung

Liam – Datenbank

- MySQL-Datenbank erstellen

- Tabellen und Beziehungen planen

- SQL-Schema erstellen

- Testdaten einfügen

- Backend bei Datenbankabfragen unterstützen

Gemeinsame Aufgaben

- Projektplanung

- Testen

- Fehler suchen und verbessern

- Dokumentation

- Präsentation vorbereiten

Wir dokumentieren unsere Aufgaben laufend im Team, damit immer klar ist, wer woran arbeitet. Das ist auch wichtig für die Bewertung.

Arbeitsauftrag Projektplanung

Zeitplan

Laut Auftrag sollen wir einen Zeitplan erstellen, bis wann welche Aufgaben erledigt sein müssen.

Arbeitsauftrag Projektplanung

Unser Zeitplan sieht so aus:

Woche 1

- Projektplanung fertig schreiben

- Aufgaben im Team verteilen

- GitHub-Repository vorbereiten

- Grundstruktur von Frontend, Backend und Datenbank erstellen

Woche 2

- Datenbank mit Tabellen erstellen

- Backend-Grundstruktur mit Node.js und Express aufsetzen

- Verbindung zur Datenbank testen

- Erste Test-Route machen

Woche 3

- Register und Login umsetzen

- User in der Datenbank speichern

- Login testen

- Fehler beheben

Woche 4

- Übungen erstellen, anzeigen und speichern

- API für Übungen bauen

- Erste Frontend-Seite für Übungen machen

Woche 5

- Workouts erstellen und speichern

- Übungen mit Workouts verbinden

- Workout-Seite im Frontend machen

Woche 6

- Fortschritt speichern und anzeigen

- Erste Auswertung vom Training anzeigen

- Falls möglich: Kalender anfangen

Woche 7

- Mehrsprachigkeit einbauen

- Design verbessern

- Alles besser verbinden

Woche 8

- Testen

- Fehler beheben

- Dokumentation ergänzen

- Präsentation vorbereiten

Falls etwas länger dauert als geplant, arbeiten wir bei Bedarf auch ausserhalb des Unterrichts weiter. Das haben wir schon bei der ersten Planung so vorgesehen.

Projektidee

Risiken und mögliche Probleme

Wir sehen bei unserem Projekt ein paar Punkte, die schwierig werden könnten:

- Verbindung zwischen Frontend, Backend und Datenbank

- Login und Benutzerverwaltung

- Mehrsprachigkeit

- Kalenderfunktion

- Fortschritt richtig und sinnvoll anzeigen

- Zeitmanagement im Team

Wir denken aber, dass das Projekt trotzdem realistisch ist, wenn wir uns zuerst auf die Must-Have-Funktionen konzentrieren. Wenn wir bei einem Punkt nicht weiterkommen, fragen wir die Lehrperson oder recherchieren selbst nach einer Lösung. Das wurde auch schon in unserer ersten Projektidee so festgehalten.

Fazit

Wir finden, dass FitTrack ein gutes Projekt für dieses Modul ist. Es passt zu den Vorgaben, weil es eine mehrsprachige Web-Applikation mit Datenbank ist. Ausserdem ist das Thema sinnvoll und alltagsnah. Mit unserer Aufgabenverteilung und dem Zeitplan sollte das Projekt in der vorgegebenen Zeit machbar sein, wenn wir strukturiert arbeiten und uns zuerst auf die wichtigsten Funktionen konzentrieren.